NI Contest 2018

Réunion Post présentation Janvier

_________________________________________________________________

Budget :

Budget à venir : Pauly (100€), TVT ? (400€), TPM ? (300-400€), Thalès ? Isen (1000€ pour tout l’IE réparti sur les clubs)

M1+M2 train = environ 600€ (peut-être ne remboursé que la moitié des frais des M2 étant donné la très mauvaise organisation de leur part pour la réservation des billets de trains ?)

Pour l’année prochaine prendre trois places pour Mélanie Adrien et 1 M1. Pour les autres voulant venir ce sera à leur frais.

__________________________________________________________________________________

A commander :

Bobine (12€) (impression 3D, peut être voir la couleur pour faire un truc styley ?)

Servo

Sensor

Il faut faire un rangement des stocks, histoire d’avoir une bonne liste de ce que l’on a pour la suite.

__________________________________________________________________________________

Répartition des tâches : (en jaune les personnes intéressés pour travailler sur le module mais rien n’est encore décidé)

-Suiveur (on voudrait avoir 1 M1 sur un nouveau suiveur «M1 » et un sur le suiveur « M2 » afin de pouvoir le débugger notamment en cas de bug et ainsi avoir deux générations de suiveur et pouvoir switcher entre les deux) (SM2 Damien)

-Trieur de Balle (proto non opérationnel, il faudra donc refaire le proto puis la version finale, implémentation manquante)

-Sceaux (proto opérationnel, on aimerait faire une version finale avec un seul moteur) (Corentin)

-Clapets -> 1 personne (le proto fonctionne, il faut refaire le bras pour qu’il soit propre, module rapide à refaire, la personne désignée devrait vite avoir fini et sera ré assigné sur un autre module une fois fini) (Adrien)

-Lanceur -> pas commencé (Matthieu) (Antho)

-Multiplexeur ?

- « Structure robot » (il faut se décider sur changer le robot en premier à savoir faire un étage supplémentaire par exemple ou d’abord faire les modules puis adapter le robot ensuite, il semble plus intelligent pour la suite d’abord agrandir le robot) ->

-Délivrable (faire un PowerPoint pour montrer les proto 3D par exemple, une vidéo ou peu importe, on doit pouvoir expliquer les protos dans un délivrable, l’objectif étant de faire valider par le reste de l’équipe les protos avant impression au cours de mini réunion de 5min avec 3 ou 4 personnes du projet)

- Polo (ou T-Shirt, on réfléchit encore mais les polos c’est cher)

- Modéliser le robot sur SolidWorks (il faudrait que tout le monde ait la même version de SolidWorks pour ne pas avoir de conflit de documents lorsqu’on les transferts d’un PC à un autre)

__________________________________________________________________________________

Time Line :

- Augmenter la taille NI (-> M2 ?)

- Modéliser NI (robot)

- Logistique (Excel sur le rangement, commandes, etc)

- MyRio (update 2017/2018)

- Formation en 3D pour 1 personne histoire d’être indépendant de ce côté-là (ne pas dépendre de Florian par exemple)

- Répartition des tâches (cf. la partie en question pour voir l’avancement de chaque module)