## Slide 1: Weekly report - Robot NI
BAUDIN Quentin, BOKHCHEN Azelarab, BRULC Mélanie, COURT Nicolas, MOJIKA Adrien
Taiga
Gitlab

## Slide 2: Timeline
Timeline
Chart: Bureau d'étude - Robot NI
| 43376 | 43383 | 43446 | 43383 | 43403 | 43401 | 43424 | 43429 | 43405 | 43448 | 43472 | 43472
Tasks | -90 | -75 | -60 | -30 | -60 | -15 | -45 | -15 | -90 | -80 | -15 | -30
Milestones | 30 | 10 | 40 | 10 | 15

## Slide 3: Weekly report – Quentin
Prévu : | Envoyer le Schématique à Severine
Fait : | PCB principal Documentation sur l’utilisation des PCB et de leurs implémentations
Reste à faire | Souder PCB principal Test PCB principal Test PCB alim
Point(s) bloquant(s) : | Empreinte de certains composants po
Semaine à venir : | Souder PCB principal Test de fonctionnement en réel et implémentation sur le robot PCB principal Test PCB alim

## Slide 4: Weekly report – Azelarab
Prévu : | Présentation Ni Max (10/01) Installation Labview MyRio pour les M1 (09/01 après midi) Mettre les présentation/documentations sur Git (11/01)
Fait : | Docs installation reprise
Reste à faire : | Présentation NI max + documentation installation Labview
Point(s) bloquant(s) : | M1 en rattrapage, Manque d’infos NI Max
Semaine à venir : | Reprendre docs (15/01) Mettre les présentation/documentations sur Git (15/01) Présentation Ni Max (17/01) Installation Labview MyRio pour les M1 (semaine d’après) Tester installation labview (semaine d’après)

## Slide 5: Weekly report – Mélanie
Prévu : | Adresse statique + WIFISEN pour raspberry pi (9/01) Optimisation du code Concours + cablage des erreurs (9/01)
Fait : | Adresse statique + WIFISEN pour raspberry pi Mise en beauté du code
Reste à faire | 
Point(s) bloquant(s) : | Lidar : communication UART
Semaine à venir : | Lidar

## Slide 6: Weekly report – Nicolas
Prévu : | PCB Lidar Réunion (cf doodle) Taiga (11/01)
Fait : | Taiga PCB déposé chez severine
Reste à faire | Visio Mr Girod
Point(s) bloquant(s) : | Dates réunion, des cours vont être planifiés. Lidar/Labview
Semaine à venir : | Lidar Visio Mr Girod Taiga

## Slide 7: Weekly report – Adrien
Prévu : | Mise en fonctionnement du Lidar
Fait : | Lidar: cablage, contrôle, réception de la communication uart
Reste à faire | Réceptionner les données du lidar pour les exploiter
Point(s) bloquant(s) : | Lidar réceptions des données du capteur: Les données ne semble ne pas être émisent ( nécessite probablement d’être paramétré, utilisation visual studio et du sdk pour l’instant infructueuse) Problème de fonctionnement du trieur de balle ( origine à déterminer)
Semaine à venir : | Mise en place du code relatif à l’utilisation du lidar (25/01) Implémenter les modification de code pour que la machine d’état fonctionne en temps réel (25/01)

## Slide 8: Weekly report – M1
Prévu : | Découpe laser trieurs de balles(justin, christian) (11/01) , PCB (jason)(18/12) Etiquettes
Fait : | Design découpe laser :trieurs de balles Engrenage (non concluant)
Reste à faire | Etiquettes Présentations docs
Point(s) bloquant(s) : | Nous n’avons pas accès au dernier mise a jour de code LabVIEW. Découpe laser trieurs de balles
Semaine à venir : | découpe laser trieurs de balles(justin, christian) (11/01) Présentation docs Presentation engrenage (jason) (18/01) Etiquettes

## Slide 9: Liste matériel
Clef allen américaine (taille à définir)
Lidar (commandé)
Connecteur XT60L mâle (A vérifier)
Nappe + connecteur HE10/25 … ?
Servo-moteur ?