## Slide 1: Weekly report - Robot NI
BAUDIN Quentin, BOKHCHEN Azelarab, BRULC Mélanie, COURT Nicolas, MOJIKA Adrien
Taiga
Gitlab

## Slide 2: Timeline
Timeline
Chart: Bureau d'étude - Robot NI
| 43376 | 43383 | 43446 | 43383 | 43403 | 43401 | 43434 | 43429 | 43405 | 43448 | 43472 | 43472
Tasks | -90 | -15 | -30 | -45 | -60 | -30 | -30 | -75 | -90 | -80 | -15 | -45
Milestones | 30 | 10 | 40 | 10 | 15

## Slide 3: Weekly report – Quentin
Prévu : | Pcb Connectiques
Fait : | 
Reste à faire | Pcb connectiques
Point(s) bloquant(s) : | Pb pcb …
Semaine à venir : | Finir PCB connectiques (11/01)

## Slide 4: Weekly report – Azelarab
Prévu : | Documentation installation Labview MyRio (1) 18/12 Installation Labview MyRiorio pour Azel (1) 18/12 Recherche récupération code sur une carte Myrio (2) 18/12 Tuto NiMax (2) 18/12
Fait : | Docs installation Installation MyRio Tuto NiMax
Reste à faire : | Présentation NI max + documentation installation Labview
Point(s) bloquant(s) : | Recup code sur MyRio impossible
Semaine à venir : | Présentation Ni Max (10/01) Installation Labview MyRio pour les M1 (09/01 après midi) Mettre les présentation/documentations sur Git (11/01)

## Slide 5: Weekly report – Mélanie
Prévu : | Veille reset MyRio (21/12) Assigner des MyRio au développement et d’autres aux démonstrations (21/12) Adresse statique + WIFISEN pour raspberry pi (9/01) Optimisation du code Concours + cablage des erreurs (9/01)
Fait : | Assigner Rio’s Veille mais non concluante Mise en beauté du code
Reste à faire | Aller voir Willy pour wifisen !! Revoir Girod pour les reset pcq non concluant
Point(s) bloquant(s) : | Problème de connexion wi-fi Partage de co  besoin d’une adresse ip statique
Semaine à venir : | Adresse statique + WIFISEN pour raspberry pi (9/01) Cablage erreurs code Concours (9/01)

## Slide 6: Weekly report – Nicolas
Prévu : | Attribution des cartes MyRIO + Mail (7/01) Remplir issues sur taiga avec niveau de priorités (7/01) Préparer réunion début janvier (doodle)(7/01), salle écran tout tout le monde(7/01)
Fait : | Cartes MyRio Weekly report Timeline
Reste à faire | Taiga
Point(s) bloquant(s) : | PCB Vacance  retard(s) Dates réunion, des cours vont être planifiés.
Semaine à venir : | PCB (11/01) Lidar Réunion (cf doodle) Taiga (11/01)

## Slide 7: Weekly report – Adrien
Prévu : | Mise au propre et commentaires (++) du code de la coupe (9/01) Finition et test du code scenario 1 (9/01)
Fait : | Code Scénario 1 OK
Reste à faire | Code au propre
Point(s) bloquant(s) : | Lien erreur pour les roues en série, peut entrainer des décalages
Semaine à venir : | Recherche lidar (11/01)

## Slide 8: Weekly report – M1
Prévu : | Docs Raspberry pi, Découpe laser trieurs de balles(justin, christian) (11/01), PCB (jason)(18/12)Etiquettes, Tester engrenage et teste Bra
Fait : | Docs Raspberry pi et caméra, Reprise code de scenario 1 JPO Test engrenages
Reste à faire | Etiquettes, Découpe laser trieurs de balles Présentations docs
Point(s) bloquant(s) : | Nous n’avons pas accès à la salle de L’IE et au robot durant les heurs de projet.
Semaine à venir : | découpe laser trieurs de balles(justin, christian) (11/01) Présentation docs Presentation engrenage (jason) (18/01)

## Slide 9: Liste matériel
Clef allen américaine (taille à définir)
Lidar (commandé)
Connecteur XT60L mâle
Nappe + connecteur HE10/25 … ?
Servo-moteur ?